Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Configurações | C | A | A | 1 |
| 2 | Tipo de pagamento | C | M | B | 1 |
| 3 | Turno | I | B | M | 3 |
| 4 | Terminais | C | M | M | 1 |
| 5 | Cadastro de cliente | C | M | B | 1 |
| 8 | Cadastro de fornecedores | C | M | B | 1 |
| 9 | Departamento de fornecedores | I | M | B | 3 |
| 10 | Cadastro de produto | C | M | M | 1 |
| 11 | Movimento de caixa | I | B | M | 2 |
| 12 | PDV NFE | C | A | A | 1 |
| 13 | PDV ECF | C | A | A | 1 |
| 14 | Pedido de compra | I | B | B | 2 |
| 15 | Financeiro | C | B | B | 1 |
| 16 | Relatório de clientes frequentes | C | A | A | 1 |
| 17 | Relatório mensal de saída de produtos | C | A | M | 1 |
| 18 | Relatório mensal de fornecedores | I | M | A | 1 |
| 19 | Cotação de Fornecedor/Produtos | I | B | M | 1 |
| 20 | Resumo das entregas recebidas (Fornecedores) | C | B | B | 1 |
| 21 | Movimento do dia | I | B | B | 2 |
| 22 | Relatório de estoque por referência | C | M | B | 2 |
| 23 | Emissão de nota fiscal | I | M | M | 2 |
| 24 | Pesquisa de Produto | C | A | A | 1 |
| 25 | Localizar por descrição | C | B | B | 2 |
| 26 | Resgate de orçamento | U | M | B | 3 |
| 27 | Habilitar leitor | I | M | M | 2 |
| 28 | Consultar vendas | C | B | M | 3 |
| 29 | Menu fiscal | C | B | B | 1 |
| 30 | Ajustes NF-e | C | A | A | 1 |
| 31 | Ajustes NFC-e | C | A | A | 1 |
| 32 | Fechar terminal | C | A | A | 1 |
| 33 | Centro de custo | C | B | B | 1 |
| 34 | Atualizar estoque | I | M | B | 2 |
| 35 | Salvar | I | M | M | 1 |
| 36 | Corrige quantidade de item | C | B | B | 1 |
| 37 | Backup | C | B | B | 2 |
| 38 | Estoque retroativo | C | M | M | 1 |
| 39 | Correção de nota fiscal | I | M | M | 3 |
| 40 | Reimpressão de nota | C | A | A | 1 |
| 41 | Abre gaveta | C | A | A | 1 |
| 42 | Entrada de produto | C | A | B | 1 |
| 43 | Inventário | C | M | M | 1 |
| 44 | Fechamento fiscal | C | A | A | 1 |
| 45 | Relatório NF-e | C | A | A | 1 |
| 46 | Relatório DANF | C | A | A | 1 |
| 47 | Relatório de colaboradores | C | A | A | 1 |
| 48 | Acesso de usuário para os colaboradores | I | B | B | 3 |
| 49 | Permissões/restrições de colaboradores | U | B | B | 3 |
| 50 | Nomear a comanda | U | B | B | 3 |

Equipe de Desenvolvimento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluno | RA | E-mail | Celular |
| Heitor de Oliveira  Pamela Regina Tumiero  Wesley Alexandre Tumiero da Costa | 1902192  1902187  1902188 | [heitor.oliveira@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:heitor.oliveira@aluno.faculdadeimparcta.com.br)  [pamela.costa@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:pamela.costa@aluno.faculdadeimpacta.com.br)  [wesley.tumiero@aluno.faculdadeimpacta.com.br](mailto:wesley.tumiero@aluno.faculdadeimpacta.com.br) | (011)9.6098-0367  (011) 9.7802-6721  (011) 9.4946-2038 |